| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 沈矜娴 | 时间 | 2026.4.1-2026.4.7 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 需求文档修订与完善：在上一版需求分析文档的基础上，小组针对老师反馈中发现的问题进行了系统性修正。重点对功能需求部分进行了结构优化，将原有功能按照角色与业务逻辑进行重新划分，同时对部分描述不统一、不够具体的需求条目进行了细化与规范，使整体文档表达更加严谨。 - 需求结构重构：对原有“内部需求与外部需求”部分进行了重构，将其统一转化为接口需求，并单独整理接口描述内容，使系统交互逻辑更加清晰。同时优化了需求层次结构，避免功能需求与接口描述之间的重复，提高文档整体一致性。 - UI设计初步完成：完成了系统主要界面的UI原型设计，包括房间大厅界面、游戏主界面、发言区与投票界面等，对页面布局与交互流程进行了初步规划。通过原型设计明确了前端展示逻辑，为后续前端开发提供了参考依据。 - 代码开发任务划分：在需求与模块划分明确的基础上，小组对后续开发工作进行了初步分工，明确了各成员负责的模块，为下一阶段进入代码实现做好准备。 个人工作总结： 本周主要参与了需求分析文档的优化与结构重构工作，重点负责功能需求模块的细化整理与需求编号统一。同时参与了需求跟踪矩阵的重新梳理，使用户需求与系统需求之间的映射更加清晰。此外，参与了系统UI原型设计的讨论与完善，以及代码开发任务的初步划分，为后续实现阶段奠定基础。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： UI原型设计仍处于初步阶段，部分交互细节与状态变化尚未完全明确 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 完善UI原型设计，明确各界面的状态变化与用户交互逻辑； - 根据任务分工推进代码实现，优先完成核心游戏流程的基础版本； |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 下一阶段将进入系统设计与开发阶段，需要重点完成系统架构设计与接口设计文档，同时推进核心功能的代码实现（如游戏流程控制、角色分配、基础投票逻辑等）。在此基础上，逐步接入AI模块与语音交互模块，并持续完善UI界面与交互体验。 |  |  |  |  |