| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范盛颉 | 时间 | 2026.4.29-2026.5.5 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 主游戏后端与AI接口连接：这周我们小组完成了主游戏后端和AI Agent玩家生成、AI玩家接入游戏游玩等核心流程的接口联调工作。当前前端接口已能够与后端完成数据联通，引入的大模型服务可以正常响应并参与游戏流程。 - 语音接口开发：小组成员根据项目需求和系统设计初步完成了语音STT、TTS接口的开发，目前语音接口已完成基础功能封装和初步测试，但暂未正式接入游戏主流程。后续将结合游戏发言阶段、讨论阶段等具体业务场景，进一步完成语音接口与前端交互、AI 回复生成模块之间的集成测试。 个人工作总结： 本周我主要参与了语音STT、TTS接口的开发，配置云端大模型api的调用 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 目前大模型虽然已可以正常接入游戏流程，但是未经调参的LLM对于游戏推理这部分的能力还是展现出一定的局限性和边界行为模糊，还需要进一步地调整大模型的输入和输出。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 针对大模型推理能力不足的问题，可以整理多轮狼人杀对局的标准话术、逻辑推理案例，构建微调数据集对大模型进行指令微调，同时在prompt中明确大模型的身份角色与输出格式要求，规范输出行为，减少边界模糊问题。 2. 可以提前梳理语音接口接入游戏主流程的测试用例，分场景开展集成测试，优先保障发言阶段语音转写、AI语音输出的基础可用性，后续再逐步优化识别、生成的准确率与流畅度。 3. 后续可以每周固定时间开展小组同步会，同步各模块开发进度，及时对齐联调中出现的问题，提升整体开发效率。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 完成已开发好的STT、TTS语音接口与游戏主流程的对接准备工作，整理当前接口的参数规范与调用文档交付给负责联调的成员 2. 配合团队收集狼人杀不同身份的对局数据，协助构建大模型指令微调的数据集，参与prompt的梳理优化工作 3. 参与大模型输入输出的调试验证，配合完成输出校验模块的基础逻辑梳理 4. 参加每周固定的小组同步会，同步语音模块的开发进展，及时对接解决联调过程中出现的问题。 |  |  |  |  |