| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范盛颉 | 时间 | 2026.5.20-2026.5.27 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 前后端连接与整体优化：本周小组已完成前后端连接及接口联调的全部工作，对前端页面交互、界面布局及功能细节进行了最终优化，进一步提升了系统整体稳定性与用户体验。同时，项目已进入整体测试阶段，开始对房间流程、游戏逻辑、实时通信以及AI功能进行联调测试与问题排查。 个人工作总结： 参与项目前后端、AI、语音模块的联合调试，协助排查流程阻塞与数据同步问题。独立完成STT（语音转文字）与 TTS（文字转语音）模块单元测试，覆盖正常场景与异常边界用例，保障语音交互稳定性。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 在整体测试过程中，当前系统仍存在部分细节问题需要进一步优化。在多人联调测试时，个别阶段切换与消息同步仍存在轻微延迟现象。此外，部分前端页面在长时间测试过程中仍会出现数据显示异常或状态刷新不及时的问题。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 强化高并发、异常中断、重复操作等场景的专项测试，提升系统鲁棒性。优化消息同步机制与前端状态管理，减少延迟与显示异常。完善接口返回校验与状态同步逻辑，确保前后端数据一致。建立测试问题台账，按优先级修复与回归，提升测试效率。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 持续参与系统整体测试与压力测试，重点复现与验证延迟、状态不同步问题。完成STT/TTS 模块测试报告与项目整体测试文档编写，整理用例、缺陷与结论。配合开发修复问题，开展回归测试，确保缺陷闭环。协助团队完成项目上线前的最后验证与优化。 |  |  |  |  |