| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 文就南 | 时间 | 2026年4月28日 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 完成游戏逻辑核心代码开发，实现狼人杀身份分配、发言、投票、胜负判定等关键流程，逻辑闭环可独立运行。 - 完成后端接口文档编写，覆盖房间管理、身份逻辑、语音交互、AI 智能体交互等接口，明确入参、出参、异常码与调用规范。 未完成的内容： 游戏逻辑代码与 AI 智能体、语音服务的联调验证尚未开展。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 游戏逻辑与 AI 智能体推理、语音转写 / 合成链路需进一步对齐时序与交互规则。 - 设计文档、接口文档、代码实现三者一致性需持续校验。 - 后端接口需配合联调进行小范围优化，确保与前端、智能体侧兼容。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 提前对接语音转写、AI 推理接口，尽早进行联调测试。 - 按模块拆分代码任务，确保每部分功能可独立验证、可集成。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、优化游戏逻辑代码，处理边界场景与异常分支，提升稳定性。 2、完成后端接口与前端、AI 智能体、语音服务的联调测试 |  |  |  |  |