| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 沈矜娴 | 时间 | 2026.5.28-2026.6.2 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 测试文档完善：小组成员依据测试计划与测试报告模板，对系统的各个模块都进行了功能测试与单元测试，补充并完善测试用例、测试记录及测试结果分析，完成项目测试文档编写工作。 - 汇报PPT制作：小组成员对本学期项目开发过程、系统架构设计、功能实现情况以及测试结果等内容进行了汇总整理，完成了项目演示PPT制作，并录制了系统的演示视频。 - 代码bug修复与功能优化：根据测试过程中发现的问题，我们对前后端交互逻辑、WebSocket通信稳定性、游戏流程细节以及AI模块部分边界场景进行了最终的修复和优化。 - Git仓库整理：我们对Git仓库代码进行了统一整理，规范了项目目录结构、配置文件以及开发文档等内容，完成了最终版的代码提交与归档。 个人工作总结： 本周我主要完成了AI模块的自动化单元测试以及接口、功能测试的设计与实现，编写AI玩家的相关测试用例，完成了相应测试报告的内容撰写。同时根据测试结果以及联调中发现的细节问题，对异常处理机制、身份暴露风险控制以及夜间行动合法性校验等功能进行优化，提交了最终版代码。同时和小组成员文就南、杨策华进行了项目的演示视频录制工作，由我进行最终的视频剪辑。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 系统核心功能已基本实现并通过测试，但在用户界面交互体验方面仍存在一定优化空间。当前前端页面的状态刷新、页面跳转以及部分游戏阶段切换逻辑已能够满足基本功能需求，但与成熟商业化游戏应用相比，在交互流畅度、页面过渡效果、实时状态同步反馈以及界面细节设计方面仍存在一定差距。部分场景下页面信息更新不够及时，用户操作后的反馈效果仍有进一步提升空间；AI玩家在复杂局势下的发言推理深度和长期记忆能力仍有进一步提升空间；AI复盘功能对于玩家的推理风格和决策习惯等深层次画像分析仍有待进一步研究与优化。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 后续可进一步优化前端界面设计与交互体验，完善页面状态管理机制，提高游戏阶段切换、房间状态同步以及页面跳转的流畅性。同时增加更加丰富的动画效果、提示反馈机制和视觉设计元素，提升用户操作体验，使系统在交互表现上更加接近成熟在线游戏产品。若硬件设施达标，后续还可结合更强的大语言模型针对狼人杀场景进行专项微调训练，同时扩展AI复盘模块的数据分析维度，构建玩家画像与行为分析机制。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 完成课程设计最终报告以及相关文档的整理工作，对项目代码、测试报告及开发文档做最终的检查与归档。 |  |  |  |  |