| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨策华 | 时间 | 2026.4.8-2026.4.14 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 参与了系统设计阶段的小组研讨，明确了系统设计说明书的整体框架与各章节结构。根据组内的详细分工，我本周主要负责并完成了文档中“接口设计”部分的初稿撰写。 - 结合项目的前后端分离架构，全面梳理了系统所需的交互接口。重点对基于 HTTP 的常规业务接口（如用户登录鉴权、房间创建与加入等）进行了详细设计，规范了请求路径、参数格式、响应 JSON 结构及常见状态码。 - 针对狼人杀游戏高并发、高频交互的特点，着重设计了基于 WebSocket 的实时通信接口规范。在文档中初步明确了游戏阶段切换、玩家语音转写文本广播、AI 智能体发言与投票等核心业务事件的数据包结构。 - 结合后端同学本周刚产出的第一版后端接口说明书，从前端调用的视角进行了交叉核对，确保设计书中的接口规范与后端实际开发的逻辑保持一致，为后续的前后端联调打下基础。 未完成的内容： UI目前主要完成了页面骨架、核心元素和跳转逻辑的设计，但在一些细节层面（比如不同屏幕尺寸下的自适应缩放方案、具体的 UI 配色风格等）还在微调中，暂未输出最终的高保真设计稿。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 目前的 UI 原型仅完成了初步的静态规划，部分组件的交互细节和动态状态变化还没有完全明确。 - 虽然分工已经明确，但各个独立模块之间的串联逻辑还有待打磨，特别是语音识别模块、核心游戏进程与 AI 智能体之间的协同交互和数据流转机制，目前还不够细化。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 建议组织一次全组的技术对接会，重点拉通“前端-后端-语音-AI”四方的数据交互协议，优先产出核心业务链路的 API 接口文档初稿，为各模块接下来的并行开发扫清障碍 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 着手前端项目的初始化工作，搭建基础的开发框架，配置好页面路由和全局状态管理工具； - 和另一位前端同学沟通好代码编写规范与组件库选型，明确两人在页面上的具体开发分工； - 对照本周画好的 UI 原型图，开始进行基础 UI 组件的封装，优先推进“房间大厅”和“玩家身份揭示”这两个静态页面的代码编写。 |  |  |  |  |