| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范盛颉 | 时间 | 2026.5.6-2026.5.12 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 主游戏后端与AI接口对接完善：这周我们小组完成了主游戏后端和AI Agent玩家参与游戏流程的接口对接完善工作，主要测试了AI在各个角色下的行为功能以及发言内容是否能够正常推进，进一步改善了大模型的提示词，让模型发言更贴近真实玩家和游戏情境。 - AI复盘功能模块开发：小组成员已完成AI复盘模块的基本功能开发，支持传输结构化的游戏日志数据，并让大模型返回对玩家投票行为、发言策略及整体游戏进程的分析，并提供对各个玩家的改进意见。 - 主游戏后端与语音接口对接：小组成员已正式将语音模块接入主游戏流程，并测试了玩家发言转成文字，发言内容传输给AI玩家，AI玩家生成发言并以语音形式播报的功能，流程均成功推进。 - 前端UI设计：小组成员根据设计阶段产生的UI原型，在此基础上进一步改进UI设计，目前已完成了游戏大厅界面、游戏房间界面、AI复盘报告展示界面的代码工作，正在进一步和主游戏后端对接功能。 个人工作总结： 本周核心负责接口对接相关工作，参与主游戏后端与 AI、语音模块的接口联调与测试，保障各模块数据传输稳定、功能流程顺畅，配合团队完成接口调试与问题排查，支撑项目核心功能落地 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： · 后端服务与前端界面、数据库的数据交互对接存在延迟与兼容性问题。 · 部分接口联调时出现数据格式不统一、参数传递异常情况。 · 数据库存储结构与前端展示、后端逻辑匹配度需进一步优化。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 统一前后端数据交互格式与接口规范，制定对接文档，减少联调异常。 - 建立接口测试用例与联调清单，分模块、分场景逐步对接，提升对接效率。 - 梳理数据库字段与业务逻辑，优化存储结构，适配前端展示与后端计算需求。 - 定期召开对接同步会，及时解决前后端、数据库协作中的问题。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 推进后端与前端、数据库的对接调试，解决数据交互与参数异常问题。 参与接口优化与测试，保障各模块数据传输稳定、功能正常运行。 配合团队完成 AI 复盘模块、语音模块的联调优化，提升用户体验。 协助前端完成界面功能对接与 bug 修复，推进项目整体进度 |  |  |  |  |