| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 沈矜娴 | 时间 | 2026.5.6-2026.5.12 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 主游戏后端与AI接口对接完善：这周我们小组完成了主游戏后端和AI Agent玩家参与游戏流程的接口对接完善工作，主要测试了AI在各个角色下的行为功能以及发言内容是否能够正常推进，进一步改善了大模型的提示词，让模型发言更贴近真实玩家和游戏情境。 - AI复盘功能模块开发：小组成员已完成AI复盘模块的基本功能开发，支持传输结构化的游戏日志数据，并让大模型返回对玩家投票行为、发言策略及整体游戏进程的分析，并提供对各个玩家的改进意见。 - 主游戏后端与语音接口对接：小组成员已正式将语音模块接入主游戏流程，并测试了玩家发言转成文字，发言内容传输给AI玩家，AI玩家生成发言并以语音形式播报的功能，流程均成功推进。 - 前端UI设计：小组成员根据设计阶段产生的UI原型，在此基础上进一步改进UI设计，目前已完成了游戏大厅界面、游戏房间界面、AI复盘报告展示界面的代码工作，正在进一步和主游戏后端对接功能。 个人工作总结： 本周我主要参与了AI Agent玩家接口完善、AI复盘报告前端界面设计以及AI复盘功能与主游戏流程后端连接的相关工作。目前已完成AI Agent玩家的大部分功能实现，重点检测了AI玩家在不同游戏阶段的发言生成、行为响应以及流程推进情况，并根据测试结果对相关接口和提示词进行了优化；同时完成了AI复盘报告的UI设计与基础布局搭建，使用模拟数据对复盘内容进行了测试。我还参与了复盘数据与后端游戏流程的连接工作，协助后端同学完成了游戏日志、玩家行为数据与AI复盘模块的衔接。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： AI复盘模块目前所展示的分析内容较为简单，如果需要形成更完整的玩家画像，还需要让模型更深入地对玩家行为动机、阵营倾向、发言策略进行深层分析。同时AI Agent玩家在部分测试场景中，仍可能出现暴露身份信息的情况，后续仍需要进一步加强提示词约束和发言边界控制。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 优化AI复盘模块的数据输入和分析设计：后续我们可以不仅传入基础游戏日志，还可以补充玩家发言内容、投票变化、身份信息、关键轮次行为、阵营判断依据等多维数据。在此基础上，重新设计大模型分析提示词，使复盘结果从单纯的流程回顾转向更深入的策略分析、行为评价和玩家画像生成。 - 加强AI玩家发言边界与身份信息控制：针对AI玩家偶尔暴露自身行为或身份信息的问题，我们可以继续优化不同角色、不同游戏阶段下的prompt模板，明确限制AI只能基于当前公开信息和自身合理视角进行发言。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 继续推进AI复盘模块的细节优化，以及前端展示的排版优化。加快前端UI的代码工作进度，保证项目前后端能在展示前完整连接起来。 |  |  |  |  |