| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 文就南 | 时间 | 2026年3月24日 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： 1、完成项目计划书终稿定稿，覆盖目标、功能、架构、分工、进度、风险、预算。 2、完成数据库设计与系统架构文档输出。 3、制定API 接口规范，明确团队分工。 4、深化核心技术调研，形成初步解决方案。 未完成的内容： 开发环境搭建、代码框架初始化、原型图输出 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1、AI 智能体推理逻辑需细化。 2、语音转写延迟与准确率待验证。 3、游戏状态机与缓存设计需完善。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1、尽快搭建开发环境。 2、输出原型并细化设计文档。 3、准备 AI 与语音服务测试。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、完成三大模块环境与框架搭建。 2、输出原型、完善设计文档。 3、启动基础模块开发。 4、验证核心技术链路。 |  |  |  |  |