| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 雷熙澎 | 时间 | 2026.5.13-2026.5.19 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： 1. AI复盘模块深度迭代优化：团队持续打磨AI智能复盘核心能力，当前模块已完整支持对局全维度数据分析，可针对不同玩家、不同阵营的身份特征，对各阶段发言内容、投票决策、关键策略选择及对局结果进行全面解析，并输出对应的策略优化建议。同时重点优化复盘内容的输出结构，摒弃单纯展示原始游戏日志的呈现方式，聚焦玩家行为拆解、对局问题分析、个性化策略指导三大核心维度，有效提升AI复盘的专业性与辅助分析深度。 2.前后端接口联调持续推进：本周持续开展前后端功能对接与接口联调工作，逐步打通各类游戏业务数据的双向互通。目前前端核心业务页面已稳定接入后端绝大多数游戏业务接口，基础游戏流程、AI交互、语音交互、复盘展示等核心功能均可正常联动，项目整体开发进度稳步推进。 个人工作总结： 本周本人核心负责AI复盘模块的迭代优化、逻辑打磨与功能落地，同时配合团队推进项目前后端联调、整体测试闭环工作，助力项目版本迭代推进，具体工作如下： 1. AI复盘模块深度优化与迭代：深度参与AI复盘核心功能优化，重点重构复盘内容输出逻辑，摒弃单一日志展示形式，聚焦玩家对局行为、决策逻辑、策略优劣进行针对性分析。持续调试大模型输出效果，优化复盘内容结构与话术逻辑，提升AI复盘的专业性、深度与可读性，贴合实际游戏复盘需求。 2. 推进项目联调与阶段转测：配合团队完成AI复盘模块与后端、前端页面的全链路联调适配，解决模块数据传输、内容渲染、状态同步等对接问题。协助完成全业务链路调试，推动项目从开发阶段顺利转入整体测试阶段，梳理模块测试要点，撰写对应测试报告，保障AI复盘功能稳定闭环。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 流式语音在弱网环境下仍存在短暂卡顿、识别延迟波动问题。 前后端仍有少量边缘接口未完成联调，部分游戏状态同步偶发异常。 ASR 在多人同时发言、背景音嘈杂时识别准确率有所下降。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 针对流式语音优化弱网抗丢包策略，增加缓冲机制与重传逻辑，降低延迟波动。 - 丰富 AI 复盘的行为标签库与策略库，按身份、对局阶段、玩家风格生成更精准建议。 - 梳理剩余接口清单，集中完成联调与异常修复，统一游戏状态同步规则。 - 优化 ASR 前置降噪与人声增强处理，提升多人、嘈杂场景下的识别精度 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 快速完成整体游戏的前后端联调，从开发阶段进入到最终的测试阶段，并撰写测试报告。 |  |  |  |  |