| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 白纹菲 | 时间 | 2026.4.29-2026.5.5 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 个人工作总结： - 完成前端与后端接口对接，实现房间管理、身份分配、玩家状态同步、语音交互等接口调用与数据渲染。 - 配合后端完成接口调试，验证前端请求与后端返回数据一致性，修复接口调用异常问题。 - 优化前端页面交互逻辑，提升页面加载速度与操作流畅度，适配多场景显示效果。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 实时状态同步偶现延迟，影响前端界面刷新及时性。 - 前端异常捕获与错误提示不完善，需补充全局异常处理机制。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 增加前端日志与接口请求监控，快速定位联调异常点。 - 前后端每日同步接口变更与联调进度。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 完善前端全局异常处理、加载状态、错误提示等交互体验优化。 - 配合项目开展整体功能测试、兼容性测试与流程验收。 |  |  |  |  |