| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 雷熙澎 | 时间 | 2026.5.28-2026.6.2 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： 1. 项目测试文档体系完善：本周团队依据标准化测试流程与报告模板，对系统全部功能模块开展系统性功能复测、单元测试与场景回归。全面补充各模块边界测试用例、完善测试记录与结果分析，完成项目全套标准化测试文档的汇总、修订与最终定稿，形成完整、规范的项目测试体系。 2. 项目成果汇总与答辩材料落地：团队系统性梳理本学期项目全流程开发内容，涵盖系统架构设计、核心技术实现、各模块功能落地、整体测试结果等关键内容，完成项目答辩汇报PPT的完整制作。同时根据项目功能亮点录制系统演示视频，完整沉淀项目成果，满足答辩与项目归档要求。 3. 项目最终优化与bug闭环修复：针对前期测试积累的细微问题，开展项目最终打磨优化。完成前后端交互逻辑、WebSocket实时通信、游戏对局流程细节的统一优化，重点修复AI模块各类边界场景异常问题，对AI玩家对局表现、AI复盘输出逻辑进行最终适配优化，实现项目功能稳定可用、流程完整闭环。 4. 项目代码与仓库规范化归档：团队统一整理Git仓库全部代码资源，标准化调整项目目录结构、配置文件、开发文档等内容，规整代码版本迭代记录，完成最终稳定版本的代码提交、整理与完整归档，保障项目代码规范、可追溯、可复用。 个人工作总结： 本周本人围绕项目收尾沉淀、成果汇总、文档归档、AI复盘模块最终核验开展核心工作，全力保障项目圆满收官与答辩材料高质量落地，具体工作如下： 1.完成答辩PPT制作与成果梳理：系统收集项目架构图、开发过程截图、模块功能展示、测试数据报告等核心材料，完整梳理项目开发时序与技术亮点。独立完成答辩PPT的内容架构排版、图文优化、内容润色，同时配合组员完成系统演示视频剪辑，完整呈现AI复盘模块等核心功能的落地效果。 2.完成AI复盘模块最终自查与优化核验：对AI复盘模块整体功能、数据解析逻辑、策略输出效果进行最终复测校验，配合团队完成边界问题修复与细节优化，保障复盘分析、玩家行为总结、策略建议输出等核心功能稳定、准确运行。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： AI智能模块能力可深度拓展：当前AI玩家对局、AI复盘分析功能已完全实现既定业务需求，能够满足项目设计的基础对局辅助与复盘分析能力。但面对复杂高阶对局场景，AI推理逻辑、发言深度仍可优化；同时AI复盘目前以对局数据记录、基础行为分析为主，玩家个性化决策习惯、对局风格画像分析功能尚未完全拓展。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1.深度拓展AI模块能力上限：在现有稳定功能基础上，可依托专业狼人杀对局数据集对大模型进行场景化微调训练，强化AI复杂对局的逻辑推理与临场表达能力，增加对局记忆与策略迭代能力。同时拓展AI复盘数据分析维度，搭建玩家行为标签体系，完善玩家画像、决策风格分析等进阶功能，提升AI辅助复盘的专业性与个性化程度。 2.持续完善项目沉淀体系：基于本次完整的开发、测试、归档流程，持续优化项目文档规范性与代码可维护性，为后续项目迭代、功能拓展、团队复用提供完整、规范的技术支撑。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 完成课程设计最终报告以及相关文档的整理工作，对项目代码、测试报告及开发文档做最终的检查与归档。 |  |  |  |  |