| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 文就南 | 时间 | 2026年5月12日 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 完成语音转写、语音合成模块与后端、AI 智能体的全链路对接与时序对齐。 - 修复前后端联调中的字段格式、状态同步异常问题，统一接口数据规范。 - 优化 AI 智能体发言时序与游戏流程匹配逻辑，解决偶发不同步问题。 未完成的内容： 无，本周计划内容全部按期完成。。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 高并发场景下，部分玩家状态同步存在轻微延迟。 - AI 智能体在复杂对局下决策速度偶有变慢。 - 前端界面与后端状态机切换仍需少量细节对齐。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 对状态同步接口增加轻量级缓存，提升响应速度。 - 对 AI 推理增加超时保护与分段执行机制。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、完成全流程功能闭环测试，修复遗留 bug。 2、推进系统稳定性优化，为全面测试做准备。 |  |  |  |  |