| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 白纹菲 | 时间 | 2026.5.20-2026.5.26 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 个人工作总结： - 编写前端测试计划，对前端进行用例测试。 - 完成部分测试报告内容。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - AI功能使用较少，潜在问题还没有发现并修正。 - 测试用例覆盖不够全面，需要继续添加。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 尽快链接AI功能进行用例测试，便于后续整合。 - 参考相关资料补充用例，确保测试的全面性。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 继续补充用例进行测试。 - 完成并优化负责的测试报告对应部分。 - 进行展示PPT对应部分的制作。 |  |  |  |  |