| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范盛颉 | 时间 | 2026.5.13-2026.5.19 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 主游戏后端流式语音模块修改：本周小组对主游戏后端中的语音交互模块进行了调整和优化。此前游戏中的语音功能主要依赖现成的STT和TTS库完成基础调用，虽能满足基础的语音识别需求但对于游戏交互实时性来说效果偏弱。我们将语音模块的处理方式调整为支持实时流式处理，可以在玩家发言过程中持续接受语音数据流并逐步进行语音识别、文本转写和后端处理，提升了语音交互的实时性。 - AI复盘功能模块改进：当前的复盘模块可以支撑对游戏对局中每一位玩家以及相应阵营的游戏表现和策略做出分析，包括玩家在不同阶段的发言内容、投票行为、阵营身份、关键策略选择以及对局结果等信息，并给出一定的策略改进建议。在功能改进过程中，小组重点优化了复盘内容的结构，使其不再简单展示游戏日志，而是进一步围绕“玩家行为分析”和“策略建议”展开，以增强AI辅助分析功能的深度。 - 前后端连接与接口联调：小组成员本周继续推进前后端联调工作，目前前端页面已能接入后端提供的大部分游戏内容。 个人工作总结： 本·周我主要负责 ASR（语音识别）与 TTS（语音合成）模块的持续开发与内部联调。完成流式识别时延、网络丢包、延迟等关键指标测试，验证语音链路稳定性。配合小组完成语音模块与后端逻辑的对接调试，保障流式处理正常运行。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 流式语音在弱网环境下仍存在短暂卡顿、识别延迟波动问题。 AI 复盘部分场景下策略建议通用性较强、个性化不足，贴合度有待提升。 前后端仍有少量边缘接口未完成联调，部分游戏状态同步偶发异常。 ASR 在多人同时发言、背景音嘈杂时识别准确率有所下降。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 针对流式语音优化弱网抗丢包策略，增加缓冲机制与重传逻辑，降低延迟波动。 - 丰富 AI 复盘的行为标签库与策略库，按身份、对局阶段、玩家风格生成更精准建议。 - 梳理剩余接口清单，集中完成联调与异常修复，统一游戏状态同步规则。 - 优化 ASR 前置降噪与人声增强处理，提升多人、嘈杂场景下的识别精度 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 快速完成整体游戏的前后端联调，从开发阶段进入到最终的测试阶段，并撰写测试报告。 |  |  |  |  |