| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 雷熙澎 | 时间 | 2026.3.18-2026.3.24 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 一、阶段性完成内容（项目试运行筹备成果） 本阶段小组聚焦项目前期筹备与方案落地，稳步推进核心筹备工作，项目已初步具备启动运行的基础条件，后续将同步补充配套截图佐证成果，具体完成事项如下： 1. 项目计划书撰写、打磨与立项汇报 小组全员协作完成初始版项目计划书撰写，全面覆盖项目背景、系统架构、技术路线、开发模式、工具选型五大核心板块，搭建起项目整体执行框架。完成初稿后，小组按时参与课堂项目立项汇报，认真听取老师针对初版计划书提出的缺陷指正与优化建议。课后第一时间组织小组集中研讨，结合专业意见逐一修正漏洞、优化表述、完善细节，最终敲定项目计划书终版，为项目后续推进奠定了规范的纲领基础。 2. 技术方案精简优化与最终选型 针对前期多版本、广范围的技术选型方案，小组结合成员技能储备、技术掌握熟练度、项目落地难度等实际情况开展专项研判。考虑到团队成员技能无法全覆盖全技术链，为避免技术冗余、提升开发效率、保障项目落地可行性，对备选编程架构、技术工具进行层层筛选，剔除复杂难落地、成员不熟悉的技术模块，最终确定适配团队能力的简易化技术实施方案，明确了项目开发的技术核心方向。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： agent搭建和语音识别模块，未结合项目模块、成员技能进行开发任务拆解与分工，开发执行环节暂未启动部署。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 提速文档撰写：集中小组力量，优先攻克项目需求文档、任务分配表等核心文档，补齐前期筹备短板，做到文档先行、规范推进。 - 启动开发环节：文档定稿后立即拆解开发任务、明确分工节点，快速启动项目代码开发，避免前期筹备与实际开发脱节。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 保质完成项目需求文档撰写，细化需求条目、明确功能边界，形成可落地的需求依据。 - 启动项目基础框架搭建工作，夯实开发底层环境，保障后续模块开发有序衔接。 - 深化整体系统架构设计，梳理完整游戏流程逻辑，优化技术方案与业务流程的适配性。 |  |  |  |  |