| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 沈矜娴 | 时间 | 2026.4.22-2026.4.28 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 系统设计书最终版完稿：经过系统设计说明书的课堂评审，我们根据老师的反馈意见完善了HWCI配置的实际情况、UI接口设计、性能设计、系统设计-需求跟踪矩阵的内容补充以及文档的整体格式调整。 - 代码撰写：小组已将部分代码上传至GitHub仓库，后端部分结合当前系统功能需求，对现阶段已完成和待实现的接口进行了梳理，整理形成了较为清晰的API接口文档，内容涵盖用户管理、房间管理、游戏流程控制、对局数据记录等主要接口，为后续前后端联调和模块分工开发提供了依据。 个人工作总结： 本周我主要参与了系统设计说明书的修改与完善工作，根据老师在评审过程中提出的意见，对文档中HWCI配置、跟踪矩阵以及文档格式进行了调整，使文档更加符合课程设计的规范要求。同时开始进行AI Agent模块的代码设计，目前已经实现了AI玩家生成的功能。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 目前AI Agent模块虽然已经完成了初步功能设计，但整体设计还不够完善，尤其是在模块结构划分、输入输出定义以及与主游戏流程的衔接方面还需要进一步细化。同时，该模块后续还需要与前后端现有的游戏逻辑进行连接，当前在接口规范、调用时机以及上下文数据传递方面仍存在需要继续确认和统一的地方 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 继续完善AI Agent模块的功能设计，重点梳理智能体的输入数据、推理过程、输出结果以及与游戏主流程之间的交互关系。 - 补充AI Agent与后端业务模块之间的接口定义，明确请求参数、返回结果及调用时机，减少后续联调过程中因接口理解不一致带来的问题。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 继续推进AI Agent模块的代码实现，进一步完善AI发言生成、行为决策以及与主游戏流程对接的相关逻辑。 |  |  |  |  |