| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨策华 | 时间 | 2026.5.6-2026.5.13 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 配置 Mock 数据服务模拟传输。因后端新功能与接口仍在迭代开发中，以此方式确保前端能脱离依赖独立推进。 2、重构前端代码，基于 Mock 数据将登录页面、等待页面、五个身份揭示页面及白天页面由静态原型升级为动态数据交互页面。 3、结合真实接口规范优化 UI 细节，调整功能按钮位置、人物头像排布及背景明暗，使画面更符合游戏设定。 未完成的内容： - 发言页面、驱逐页面的功能逻辑梳理与界面开发（待组内讨论确认）。 - 前端与修改后的后端及 AI 接口的实际联调。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 发言与驱逐环节的交互逻辑与组员暂未对齐，导致该部分页面开发挂起。 - 当前前端数据绑定强依赖本地 Mock，后续对接迭代后的新版后端接口时存在字段兼容风险。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 尽快组织短会，明确发言与驱逐页面的交互细节及接口规范。 - 提前与后端确认新版 API 数据结构，减少后续全链路联调时的排错成本。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 根据组内讨论结果，完成发言页面与驱逐页面的代码编写与界面布局。 - 移除本地 Mock 数据，开展前端与修改后的后端、AI 模块的接口联调。 - 修复实际联调过程中可能出现的数据绑定错误与状态异常。 |  |  |  |  |