| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨策华 | 时间 | 2026.4.15-2026.4.21 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 配合完成第二版系统设计文档的细化，主要负责“性能设计”部分。通过绘制多个关键业务的时序图与流程图，将原本文字化的过程描述进行了可视化转换。 - 梳理并明确了各核心模块的具体输入、输出要求以及对应的数据结构，为代码编写统一了数据标准。 - 按照分工开展前端代码的编写与版本迭代，初步完成了设计图到静态页面代码的转化，并搭建了核心界面的基础组件。 未完成的内容： - 前端页面的复杂动态交互效果（如转场动画、语音状态视觉反馈）尚未完全实现。 - 性能设计中涉及的网络异常处理机制（如断线重连UI提示）暂未落地到前端代码库中。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 当前前端基础UI组件（如头像框、按钮等）复用率较低，不同页面的代码中存在一定的冗余。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 建议在后续的开发中，严格按照本周补充的时序图逻辑，把核心的游戏状态机统一交由后端服务来控制，前端只负责接收后端下发的状态变更指令并负责单纯的 UI 渲染，以此减轻前端的逻辑负担。 - 建议下周在继续开发新页面的同时，先花点时间对目前已写的前端代码进行一次局部重构，把通用的 UI 元素抽离成公共组件，提高后续的开发效率。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 继续推进前端代码的版本迭代，重点完成“游戏主场景”界面的状态变化逻辑编写与动态效果开发； - 本周后端已搭建出基础游戏逻辑，下周计划尝试与后端同学进行最初版的本地接口联调，跑通最基础的数据请求链路； - 配合组长再次审查系统设计文档，辅助完成小组设计文档汇报 |  |  |  |  |