| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 文就南 | 时间 | 2026年5月5日 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 完成后端服务整体整合，实现房间管理、身份逻辑、语音交互、玩家状态同步等接口全链路联调贯通。 - 完成 AI 智能体与后端游戏逻辑的对接与联调，实现 AI 自动发言、行为决策、流程响应。 - 优化游戏逻辑边界场景与异常处理，提升系统稳定性与流程连贯性。 未完成的内容： 完成语音服务（转写 / 合成）与后端、AI 模块的时序对齐与交互验证。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - AI 智能体发言逻辑与游戏流程时序偶发不一致，需进一步优化。 - 前后端联调中存在少量字段格式与状态同步问题需要修复。 - 后端接口需配合联调进行小范围优化，确保与前端、智能体侧兼容。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 每日同步前后端联调进度，及时对齐接口字段与状态机规则。 - 对 AI 推理模块增加超时控制，确保游戏流程不被阻塞。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、完成前后端全流程联调与 bug 修复。 2、开展项目整体功能测试、稳定性测试与压力测试。 |  |  |  |  |