| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 沈矜娴 | 时间 | 2026.3.18-2026.3.24 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 项目计划书撰写与完善：我们组完成了项目计划书的撰写，包括项目背景、系统架构、技术路线、开发模式以及工具选型等内容，并在课上进行了项目立项的汇报。老师指出了我们初版计划书中的部分缺陷，在课后经过小组讨论，我们也把项目计划书的部分内容进行了调整，形成了最终版本的内容。 - 对技术方案的进一步细化：原本我们的技术选型有很多，但考虑到每个同学掌握的技能可能无法覆盖到所有技术链，所以对最终采用的编程架构进行了筛选，确定了最终的简易方案。 未完成的内容： 尚未进行项目需求文档的思考与撰写，尚未分配代码构建任务。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 语音识别模块的实现方案由于可能会受到环境干扰，需要进一步测试验证是否能达到预期效果，若不行则需要降低项目标准。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 尽快进入代码实现阶段，实现基础的游戏流程，并且对每个模块都做出明确的设计方案。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 完成项目需求书的撰写，进行基础的项目框架搭建，进行数据库设计和实现并实现基础的游戏流程。 |  |  |  |  |