| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨策华 | 时间 | 2026.5.13-2026.5.19 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容： 1、完成夜晚行动页面、放逐结算页面的 UI 视觉美化与布局调整。 2、对齐最新版后端接口文档，完成遗言功能的前端逻辑开发与页面集成。 3、开展线下前后端联调测试，验证核心游戏流程的数据交互。 未完成的内容： - 后端全链路系统级联调测试尚未完全结束。 - 页面中部分次要功能小按钮的后端接口暂未完成接入。 - 系统内各交互功能的小弹窗尚未进行统一的视觉与 UI 美化。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 核心游戏流程在切换阶段时，前端页面存在偶发性闪烁现象。 - 线下联调测试中暴露出的前端数据绑定、状态同步等局部 Bug 数量仍然较多。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 排查组件渲染机制与生命周期函数，优化页面切换逻辑以解决闪烁问题。 - 梳理当前联调 Bug 清单，按模块优先级分类进行集中修复与接口补齐。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 全力修复联调测试中记录的各类前端逻辑缺陷与状态同步 Bug； - 补全页面中剩余小按钮的接口接入，并完成小弹窗的 UI 样式美化； - 继续推进系统级前后端联合调试，优化复杂交互场景下的系统稳定性。 |  |  |  |  |