| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 沈矜娴 | 时间 | 2026.4.29-2026.5.5 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 主游戏后端与AI接口连接：这周我们小组完成了主游戏后端和AI Agent玩家生成、AI玩家接入游戏游玩等核心流程的接口联调工作。当前前端接口已能够与后端完成数据联通，引入的大模型服务可以正常响应并参与游戏流程。 - 语音接口开发：小组成员根据项目需求和系统设计初步完成了语音STT、TTS接口的开发，目前语音接口已完成基础功能封装和初步测试，但暂未正式接入游戏主流程。后续将结合游戏发言阶段、讨论阶段等具体业务场景，进一步完成语音接口与前端交互、AI 回复生成模块之间的集成测试。 个人工作总结： 本周我主要参与了AI接口相关功能的开发与调试，使得系统能够根据游戏需求自动创建AI Agent玩家个数，并赋予每个玩家不同的发言风格，加入到整体游戏流程中。同时，我对AI玩家参与游戏的核心交互逻辑进行了初步实现，包括接收游戏状态信息、调用大模型生成响应内容、返回 AI玩家行为结果等功能。目前AI接口已能够与主游戏后端完成基本联通，大模型可以正常接收请求并返回结果，AI玩家生成与接入功能已基本实现。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 目前大模型虽然已可以正常接入游戏流程，但是未经调参的LLM对于游戏推理这部分的能力还是展现出一定的局限性和边界行为模糊，还需要进一步地调整大模型的输入和输出。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 继续完善LLM的输入输出设计，可以进行适度微调来优化大模型的性能。 - 针对狼人杀场景进行提示词优化：可以根据不同游戏阶段设计专门的Prompt模板，例如夜晚行动阶段、白天发言阶段、投票阶段等，使模型在不同场景下能够按照明确的任务目标进行推理和决策，从而提升AI玩家行为的准确性和稳定性。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 继续推进AI Agent模块的代码完善。同时和语音接口这部分进行连接，逐步完善主要的游戏流程内容。 |  |  |  |  |