| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 沈矜娴 | 时间 | 2026.3.11-2026.3.17 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 项目内容讨论：我与全组成员开展了初步的项目内容讨论，确定了狼人杀游戏在线化与AI智能体集成的可行性，从而确立项目的核心功能——支持多人在线狼人杀玩法，支持实时语音交互并转写文本，AI玩家可自动参与讨论、推理和投票，扩展游戏日志记录与AI复盘的新功能。 - 项目需求沟通：与组员沟通了大致的产品需求，包括前后端交互逻辑，AI服务与数据库功能等，明确了最小可执行项目范围。 - 技术路线讨论： 前端可以使用React 18 + 状态管理（Zustand/Redux） + Ant Design，后端可使用Node.js + Fastify / Koa2 + MySQL + RESTful API + WebSocket，AI玩家需要独立的Python FastAPI服务并接入LLM Agent，语音模块可采用MediaRecorder前端录音转到ASR服务转写。 未完成的内容： 组员分工。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： AI玩家的行为设计需要明确推理逻辑和内存管理，同时要给agent赋予不同人格，具体实现需要进一步调研。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 尽快制定项目计划书的撰写，明确产品需求与模块设计。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 完成项目基础框架的搭建，包括前后端的框架服务，以及数据库的初始化和连接测试； 初步撰写项目计划书； 确认各模块负责人。 |  |  |  |  |