| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨策华 | 时间 | 2026.4.22-2026.4.28 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 结合课堂评审中老师给出的反馈意见，完成了系统设计说明书（SDD）中“性能设计”部分的最终修改与完善，并配合完成了前端 UI 设计相关内容的文档格式调整。 - 持续推进前端代码的开发与页面优化，细化了各功能模块的整体布局，并重点为游戏内的每个角色独立设计并开发了美观的专属角色展示页面。 未完成的内容： - 本阶段开发的前端代码目前仍在本地进行调试与整理，暂未同步推送到团队的 GitHub 仓库中。 - 前端页面与后端实际服务的接口联调尚未完成，目前前端仍以静态展示和本地 Mock 数据为主。 - 对照后端本周整理出的最新 API 接口文档，前端仍有部分特定功能的交互界面尚未完成设计与代码编写。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 前后端开发进度在细分模块上存在一定错位，前端现有的 UI 页面未能完全覆盖后端已梳理出的所有业务逻辑接口。 - 在准备对接时发现，前端前期定义的部分数据结构与后端最终定稿的 API 参数规范存在细微差异，直接联调可能会出现数据绑定报错。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 建议下周系统性地对照后端的 API 接口文档进行查漏补缺，优先把后端已实现但前端缺失的页面及交互逻辑补齐。 - 在全面推进联调前，前端需先根据后端提供的接口文档修改本地的数据请求格式，并建议从简单的模块切入，逐步跑通前后端数据链路。。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 对本地的前端代码进行清理与结构优化，尽快分模块提交并推送到团队 GitHub 仓库，统一版本管理； - 查漏补缺，完成剩余后端功能对应的前端页面设计与代码编写，确保 UI 完整覆盖当前的核心业务需求； - 结合后端 API 文档，正式开展前端与后端的接口联调测试，跑通基础的数据交互流程。 |  |  |  |  |