| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 雷熙澎 | 时间 | 2026.4.29-2026.5.5 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 主游戏后端与AI接口连接：这周我们小组完成了主游戏后端和AI Agent玩家生成、AI玩家接入游戏游玩等核心流程的接口联调工作。当前前端接口已能够与后端完成数据联通，引入的大模型服务可以正常响应并参与游戏流程。 - 语音接口开发：小组成员根据项目需求和系统设计初步完成了语音STT、TTS接口的开发，目前语音接口已完成基础功能封装和初步测试，但暂未正式接入游戏主流程。后续将结合游戏发言阶段、讨论阶段等具体业务场景，进一步完成语音接口与前端交互、AI 回复生成模块之间的集成测试。 个人工作总结： 本周本人重点负责AI复盘模块的开发落地，同时配合团队完成语音接口、大模型优化相关协同工作，具体工作内容如下： 1. 推进语音接口落地适配：完成STT、TTS语音接口对接游戏主流程的前期准备工作，梳理并规整接口参数规范、调用逻辑，输出标准化接口调用文档，交付联调同事使用，保障后续语音模块快速集成上线。 2. 支撑大模型能力优化迭代：配合团队收集狼人杀各身份对局场景数据，参与大模型指令微调数据集的梳理与构建工作；同时聚焦AI复盘场景，参与通用Prompt的迭代梳理与优化，明确大模型角色定位、输出规范，优化模型输出效果。 3. 负责AI复盘模块调试校验：深度参与大模型输入、输出逻辑的调试与验证工作，重点梳理AI复盘场景下的输出校验模块基础逻辑，排查模型输出边界模糊、推理偏差等问题，保障AI复盘内容的准确性、规范性。 4. 同步推进团队协同工作：按时参与小组每周进度同步会，定期同步AI复盘模块、语音模块的开发进度，主动对接联调过程中出现的各类问题，及时对齐技术方案，高效配合团队完成模块联调与迭代工作。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 目前大模型虽然已可以正常接入游戏流程，但是未经调参的LLM对于游戏推理这部分的能力还是展现出一定的局限性和边界行为模糊，还需要进一步地调整大模型的输入和输出。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 专项优化大模型复盘推理能力：持续收集整理狼人杀多轮对局标准话术、完整推理案例，完善微调数据集，针对性开展大模型指令微调；同时持续迭代优化Prompt模板，明确模型身份、复盘逻辑及标准化输出格式，解决模型输出边界模糊、推理能力不足的问题，提升AI复盘内容质量。 2. 完善语音模块集成测试：梳理游戏全场景语音接口测试用例，围绕发言、讨论等核心场景开展分阶段集成测试，优先保障语音转写、AI语音输出的基础可用性，后续持续优化语音识别准确率、语音生成流畅度，适配整体业务流程。 3. 固化团队协同机制：依托每周小组同步会议，常态化同步AI复盘、语音、大模型相关模块的开发进度与问题，快速对齐技术方案、解决联调卡点，提升团队整体开发与迭代效率。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1. 完成已开发好的STT、TTS语音接口与游戏主流程的对接准备工作，整理当前接口的参数规范与调用文档交付给负责联调的成员 2. 配合团队收集狼人杀不同身份的对局数据，协助构建大模型指令微调的数据集，参与prompt的梳理优化工作 3. 参与大模型输入输出的调试验证，配合完成输出校验模块的基础逻辑梳理 4. 参加每周固定的小组同步会，同步语音模块的开发进展，及时对接解决联调过程中出现的问题。 |  |  |  |  |