| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 白纹菲 | 时间 | 2026.3.18-2026.3.24 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： - 需求文档编写：我们围绕系统需求分析完成了需求分析文档的主体部分，包括用户需求、功能需求（核心功能、外部需求、内部需求及UI需求）、性能需求以及其他需求。通过对不同部分的详细分析，我们明确了系统需求结构的各个模块，随后进行了优化，完成了编撰。 - 需求跟踪矩阵的建立：在需求文档的基础上，我们构建了了需求跟踪矩阵的雏形。 - 系统框架搭建：我们进行了开发环境配置和项目结构搭建，以确保后续流程的进行。 个人工作总结： 本人主要参与需求分析文档其他部分的撰写，同时完成需求跟踪矩阵的部分设计，并参与项目基础框架的搭建。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 无法基于详细的项目功能进行需求编写，部分条例可能不会实现。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 后续根据实际情况对需求条例进行添加、删减和修改。 - 尽快实现具体功能的框架便于后续文档编写。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 完成系统设计文档的对应部分编写，优化游戏基础流程，落地具体功能列表。 |  |  |  |  |