| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 杨策华 | 时间 | 2026.3.25-2026.3.31 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容： - 参与了小组会议，针对老师给出的反馈意见，和大家一起对上一版需求分析文档进行了系统性修正。主要是把功能需求按照不同玩家角色和实际业务逻辑重新归类划分，同时把之前描述不够具体、格式不统一的条目细化规范，让整份文档看起来更严谨。 - 个人承担并完成了前端界面的 UI 原型图制作，一共设计了 7 个核心页面，具体包括：房间大厅界面、玩家身份揭示界面、夜晚行动环节界面、发言环节界面、投票与计票界面以及游戏复盘报告界面。针对每个页面的排版布局和点击交互流程都做了初步的规划。 - 参与了项目进入代码开发阶段的组内分工安排。全组最终确认了“前端2人、后端1人、语音输入1人、Agent部分2人”的开发阵容，我明确认领并负责前端部分的开发工作。 未完成的内容： UI 原型图目前主要完成了页面骨架、核心元素和跳转逻辑的设计，但在一些细节层面（比如不同屏幕尺寸下的自适应缩放方案、具体的 UI 配色风格等）还在微调中，暂未输出最终的高保真设计稿。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 目前的 UI 原型仅完成了初步的静态规划，部分组件的交互细节和动态状态变化还没有完全明确，这可能会影响后续前端与各个底层功能（如语音展示、AI发言等）在界面上的无缝对接。 - 虽然分工已经明确，但各个独立模块之间的串联逻辑还有待打磨，特别是语音识别模块、核心游戏进程与 AI 智能体之间的协同交互和数据流转机制，目前还不够细化。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 建议前端在进入实质性编码前，先梳理出完整的前端状态映射关系，将各个游戏阶段（如天黑、发言、投票等）与界面的动态反馈对应起来，确保后续模块对接时UI状态不遗漏。 - 建议组织一次全组的技术对接会，重点拉通“前端-后端-语音-AI”四方的数据交互协议，优先产出核心业务链路的 API 接口文档初稿，为各模块接下来的并行开发扫清障碍 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： - 正式着手前端项目的初始化工作，搭建基础的开发框架，配置好页面路由和全局状态管理工具； - 和另一位前端同学沟通好代码编写规范与组件库选型，明确两人在页面上的具体开发分工； - 对照本周画好的 UI 原型图，开始进行基础 UI 组件的封装，优先推进“房间大厅”和“玩家身份揭示”这两个静态页面的代码编写。 |  |  |  |  |