| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 雷熙澎 | 时间 | 2026.5.20-2026.5.27 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 小组工作进展： 1. 前后端全量联调与系统整体优化：本周团队完成所有前后端接口对接与全量联调收尾工作，彻底打通各业务模块数据链路。同时对前端页面交互逻辑、界面布局及细节功能进行最终迭代优化，显著提升系统整体运行稳定性与用户使用体验。目前项目已全面进入整体测试阶段，针对游戏房间流程、核心对局逻辑、实时通信、AI智能功能等核心模块开展全场景联调测试，持续排查并修复流程阻塞、功能异常等问题。 2. 多模块协同测试与问题闭环：团队围绕AI复盘、语音交互、游戏主流程等核心模块开展联合测试，聚焦多人对局、阶段切换、实时数据同步等高频场景，系统性排查各类隐藏bug与性能问题，稳步推进项目上线前的打磨优化工作，保障各业务模块联动流畅稳定。 个人工作总结： 本周本人重点负责AI复盘模块的全流程测试、问题验证与优化闭环工作，同时配合团队完成系统整体测试、多模块联调及文档沉淀，全力保障项目上线前功能稳定 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 1. 多人对局联调场景存在延迟问题：系统整体测试过程中，多人同时在线对局时，游戏个别阶段切换、实时消息同步存在轻微延迟，影响对局流畅度与AI数据实时解析精度。 2. 复杂异常场景适配不足：当前系统常规场景运行稳定，但在高并发、异常中断、重复操作等极端场景下的容错性与鲁棒性有待提升。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 1. 强化专项场景测试，提升系统稳定性：针对高并发、异常中断、重复操作、多人对局等复杂场景开展专项压力测试与回归测试，重点校验AI复盘数据采集、解析、输出的稳定性，提升整体系统鲁棒性。 2. 优化消息同步与状态管理机制：迭代优化系统实时消息同步逻辑与前端状态管理规则，解决阶段切换延迟、页面数据刷新不及时等问题，保障前后端数据、对局状态、复盘数据完全一致。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 持续参与系统整体测试与压力测试，重点复现与验证延迟、状态不同步问题。完成STT/TTS 模块测试报告与项目整体测试文档编写，整理用例、缺陷与结论。配合开发修复问题，开展回归测试，确保缺陷闭环。协助团队完成项目上线前的最后验证与优化。 |  |  |  |  |