| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 雷熙澎 | 时间 | 2026.4.22-2026.4.28 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 本周团队聚焦多智能体在线语音狼人杀项目阶段性研发核心目标，稳步完成文档终审优化与后端研发前期筹备两大关键工作。一方面，顺利完成系统设计书最终版全量定稿工作，结合课堂专业评审及老师指导反馈，针对性补齐HWCI配置实操适配说明、UI交互接口规范、系统性能专项设计等核心缺失内容，同步完善系统设计-需求跟踪矩阵台账，统一优化全文文档格式排版、内容逻辑架构，确保系统设计文档合规规范、贴合项目实际研发落地需求。另一方面，团队已完成阶段性后端代码开发并同步上传至GitHub代码仓库，后端研发侧结合项目核心业务功能诉求，全面梳理已完工及待开发各类接口，标准化编制后端API接口文档，覆盖用户账号管理、游戏房间创建与运维、对局游戏全流程管控、游戏对局数据留存记录等核心业务场景，明确各接口调用基础规范，为后续前后端高效联调、团队模块化分工并行开发筑牢基础支撑。 本周本人核心牵头负责项目数据结构优化设计与AI Agent模块研发筹备两大核心工作，同步深度参与系统设计说明书迭代完善及后端接口文档核对校验工作。一是紧扣评审整改要求专项优化文档核心内容 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 结合本周设计文档优化及研发筹备工作推进情况，当前项目本人负责板块核心存在AI Agent模块功能设计细化不足、模块与后端业务接口定义不够明晰两大问题。一方面，AI Agent智能体核心功能设计仍需深化梳理，智能体输入数据采集规则、内部自主推理运算流程、最终输出交互成果标准，以及AI Agent与游戏整体主运行流程的联动交互逻辑尚未完全细化定型；另一方面，AI Agent模块与后端核心业务模块之间的专属接口未完成标准化统一定义，接口请求参数规范、数据返回格式、接口具体调用时机及触发条件尚未明确，后续易出现前后端、模块间研发理解偏差，增加联调返工成本。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 持续完善AI Agent模块的功能设计，着重梳理智能体的输入数据、推理流程、输出成果以及和游戏主流程的交互联系。 - 补充AI Agent与后端业务模块的接口定义，明确请求参数、返回结果和调用时机，降低后续联调时因接口理解不同产生的问题。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 下周将聚焦个人负责的数据结构落地适配及AI Agent模块核心开发主线工作，稳步推进代码实操开发、单元测试及项目归档联调筹备各项事宜。一是全力推进AI Agent模块全量代码开发实现，重点完成AI智能体自动发言内容生成、对局实时行为决策判定、Agent模块与游戏主流程业务逻辑对接等核心代码编写工作，同步配套做好模块数据结构适配优化，保障代码逻辑贴合前期设计规范。 |  |  |  |  |