| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 文就南 | 时间 | 2026年4月14日 | 团队项目名称 | 多智能体在线语音狼人杀 |
| 工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）： - 完成SDD 设计文档中功能模块设计部分，明确各模块边界、交互逻辑与核心流程 - 同步梳理功能模块与系统需求、接口文档的对应关系，保证设计一致性。 未完成的内容： SDD 设计文档剩余章节未完成（含架构设计、数据库设计、状态机设计、异常处理等）。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： - 功能模块与 AI 智能体推理逻辑、语音服务链路的细节需进一步对齐。 - 游戏状态机、缓存机制与模块交互需在 SDD 中细化定义。 - 设计文档需与后续开发、测试环节保持可落地性。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： - 按周拆分 SDD 文档任务，明确每周输出节点，避免集中收尾。 - 同步对接开发环境与框架规划，让设计更贴合实现。 - 提前验证语音转写、AI 推理等核心流程，支撑设计合理性。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 内容： 1、完成 SDD 文档系统架构设计、模块接口设计。 2、完善功能模块详细流程与交互图。 |  |  |  |  |